**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

**...............................................**

**๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่าปรับปรุงอาคารต่างๆค่าปรับปรุงรางระบายน้ำและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๒๐๖,๔๐๐ | กองช่าง |  |
| ๒ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ไฟกิ่งริมถนนในหมู่บ้าน แม่ปอ แม่ลอ แม่เหว่ยทะ แม่ละบุ มอกูตู้หลวง หมู่บ้านละ ๖ จุด รวม ๓๐ จุด | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| ๓ | ค่าก่อสร้างเชิงตะกอนป่าช้าหมู่ที่ ๑ บ้านท่าสองยาง กลุ่มบ้านบอบู่โค๊ะ | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| ๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสวนอ้อย ๑ - ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนอ้อย | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| ๕ | งานซ่อมแซมคอนกรีตซอยตีนดอยน้อย หมู่ที่ ๙ บ้านสวนอ้อย ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| **รวม ๕ โครงการ** | | **๒,๔๔๐,๐๐๐** | - | - | - | - | **๒๐๖,๔๐๐** |  |  |

**๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านท่าสองยาง - บ้านแม่ลอ หมู่ที่ ๓ บ้านมอกูตู้ กลุ่มบ้านแม่ปอ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ดาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๗ บ้านแม่อมยะ | ๑๗๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| ๓ | ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านท่าสองยาง - บ้านแม่ลอ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ตื่น กลุ่มบ้านอูปูทะ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เหว่ย กลุ่มบ้านอุระไกร | ๒๖๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๑ บ้านท่าสองยาง | ๙๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ตื่น กลุ่มบ้านอูปูทะ | ๒๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๙ บ้านสวนอ้อย | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองช่าง |  |
| **รวม ๗ โครงการ** | | **๒,๒๔๐,๐๐๐** | - | - | - | - | **๐** |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

............................................

**๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข**

**๒.๑ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | เงินสมทบกองทุน สปสช. | ๓๕๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๒ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๑,๘๙๒,๑๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๓ | เบี้ยยังชีพความพิการ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๕๙๑,๔๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๔ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๒,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๒,๕๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| **รวม ๔ โครงการ** | | **๓,๘๖๒,๐๐๐** | - |  | - | - | - |  |  |

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๙๖๗,๒๖๐ | √ | - | - | - | ๕๙๒,๒๐๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสองยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยร่มเย็น | ๒๑๒,๔๔๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๓ | โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียนที่ยากจนและอยู่ห่างไกล | ๒๖๔,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๓,๒๖๒ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๔ | โครงการตรวจสุขภาพฟัน | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๕ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๖ | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๗ | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสองยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยร่มเย็น | ๓๑๙,๖๐๐ | √ | - | - | - | ๓๑๙,๖๐๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๘ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง | ๓,๗๕๐,๖๐๐ | √ | - | - | - | ๑,๘๗๕,๓๐๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๙ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่จวาง | ๑,๔๙๑,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๗๑๘,๒๐๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๐ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่ตื่น | ๒,๑๒๕,๒๐๐ | √ | - | - | - | ๑,๐๖๐,๕๐๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๑ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  กศน.อำเภอท่าสองยาง | ๔,๓๔๓๒๐ | √ | - | - | - | ๒,๑๕๒,๐๘๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑๒ | โครงการกีฬาสัมพันธ์ตำบลท่าสองยาง | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๓ | โครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน-กรีฑา เด็ก เยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| **รวม ๑๔ โครงการ** | | **๑๐,๒๘๔,๔๒๐** | - | - | - | - | **๖,๗๒๑,๑๔๒** |  |  |

**๒.๓ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | ๕๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๒ | ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | ๑๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๓ | สร้างเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| **รวม ๓ โครงการ** | | **๗๐,๐๐๐** | - | - | - | - | **๖๐,๐๐๐** |  |  |

**๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายโครงการทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | ๒,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๖ | ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ | ๒,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๗ | ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๘ | โครงการผู้สูงอายุร่วมใจห่างไกลโรคภัย | ๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๙ | โครงการฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๑๐ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัย | ๓๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๑๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะครอบครัวในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๑๒ | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ | ๒,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๑๓ | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าสองยาง | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๑๔ | โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรีตำบลท่าสองยาง | ๑๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๑๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| **รวม ๑๔ โครการ** | | **๑๕๑,๐๐๐** | - | - | - | - | **๑๐,๐๐๐** |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

.........................................................

**๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน | ๒๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |
| **รวม ๑ โครงการ** | | **๒๐,๐๐๐** | - | - | - | - | **๒๐,๐๐๐** |  |  |

**๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการแผนเผชิญเหตุรับมือสาธารณภัยทางถนน | ๒๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๒ | จัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง | ๒๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๓ | ฝึกทบทวน อปพร. | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๔ | ฝึกอบรมแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยในชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๕ | ฝึกอบรมและปฏิบัติการซ้อมแผนควบคุมไฟป่า | ๒๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๖ | อบรมและซ่อมแซมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่ม | ๒๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| **รวม ๖ โครงการ** | | **๒๐๐,๐๐๐** | - | - | - | - | **๐** |  |  |

**๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนเยาวชนในตำบล | ๒๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๒ | โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่าสองยางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๓ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| **รวม ๓ โครงการ** | | **๙๐,๐๐๐** | - | - | - | - | **๐** |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

..............................................

**๔.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว**

**๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการจัดทำวารสารคู่มือการท่องเที่ยววีดีทัศน์แหล่งท่องเที่ยว | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๒ | โครงการสำรวจพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว | ๓๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |
| **รวม ๒ โครงการ** | | **๔๐,๐๐๐** | - | - | - | - | **๓๐,๐๐๐** |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

................................................

**๕.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

**๕.๑ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | กิจกรรม ๕ส. (Big cleaning day) | ๓,๐๐๐ | √ | - | - | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๒ | รณรงค์คัดแยกขยะ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| **รวม ๒ โครงการ** | | **๑๓,๐๐๐** | - | - | - | - | **๐** |  |  |

**๕.๒ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| **รวม ๑ โครงการ** | | **๑๐,๐๐๐** | - | - | - | - | **๐** |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

..................................................

**๖.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนเยาวชน | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๒ | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ | ๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๓ | โครงการวันปิยะมหาราช | ๒,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๔ | โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี | ๕๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๕ | โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๖ | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | ๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๗ | โครงการอุปสมบทภาคฤดูร้อน | ๑๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๘ | โครงการวันสำคัญของชาติอุดหนุนอำเภอท่าสองยาง | ๒๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| **รวม ๘ โครงการ** | | **๑๕๗,๐๐๐** | - | - | - | - | **๗๐,๐๐๐** |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

...........................................

**๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี**

**๗.๑ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ๒๕๙,๘๐๐ | √ | - | - | - | ๑๒๐,๙๘๒ | งบกลาง |  |
| ๒ | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | ๑๐,๕๐๐ | √ | - | - | - | ๑๑,๙๙๑ | งบกลาง |  |
| ๓ | เงินสำรองจ่าย | ๗๘๔,๓๘๔ | √ | - | - | - | ๘๕๕,๕๐๘ | งบกลาง |  |
| **รวม ๓ โครงการ** | | **๑,๐๕๔,๖๘๔** | - | - | - | - | **๙๘๘,๔๘๑** |  |  |

**๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | โครงการอบรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | สำนักปลัด |  |
| **รวม ๑ โครงการ** | | **๒๐,๐๐๐** | - | - | - | - | **๐** |  |  |

**๗.๓ แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕๑๔,๐๘๐ | √ | - | - | - | ๑๔๗,๒๖๒ | สำนักปลัด |  |
| ๒ | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | ๔๒,๑๒๐ | √ | - | - | - | ๑๒,๗๕๓ | สำนักปลัด |  |
| ๓ | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | ๔๒,๑๒๐ | √ | - | - | - | ๑๒,๗๕๓ | สำนักปลัด |  |
| ๔ | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | ๘๖,๔๐๐ | √ | - | - | - | ๑๙,๗๕๓ | สำนักปลัด |  |
| ๕ | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑,๖๑๓,๖๐๐ | √ | - | - | - | ๒๙๖,๑๕๙ | สำนักปลัด |  |
| ๖ | เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | ๓,๑๗๐,๙๘๐ | √ | - | - | - | ๔๑๒,๙๖๓ | สำนักปลัด |  |
| ๗ | เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | ๙๔,๘๐๐ |  | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๘ | เงินประจำตำแหน่ง | ๑๒๖,๐๐๐ |  | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๙ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ๒,๑๕๔,๖๐๐ | √ | - |  | - | ๙๔๑,๗๖๐ | สำนักปลัด |  |
| ๑๐ | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | ๑๕๕,๑๖๐ | √ | - |  | - | ๖๖,๐๐๐ | สำนักปลัด |  |
| ๑๑ | เงินเบี้ยกันดาร | ๒๑๖,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๒ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑๓ | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผุ้บริหารท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๔ | ค่าเช่าบ้าน | ๔๘,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๕ | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๖ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๑๐๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๓๓,๐๘๓ | สำนักปลัด |  |
| ๑๗ | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ๑๒๕,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๓๓๕,๖๘๘ | สำนักปลัด |  |
| ๑๘ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | ๑๕๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๘๙,๙๒๐ | สำนักปลัด |  |
| ๑๙ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ๕๐๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๕๒๕,๙๖๒.๕๐ | สำนักปลัด |  |
| ๒๐ | โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๒๑ | โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๒๒ | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานบุคลากรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง | ๒๓๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๒๓ | โครงการอบรมกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายเบื้องต้นและพรบ.ข้อมูลข่าวสาร | ๑๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๒๔ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ๒๕๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๑๓๓,๖๗๙.๔๙ | สำนักปลัด |  |
| ๒๕ | ค่าวัสดุสำนักงาน | ๕๕,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๖๙,๒๕๕ | สำนักปลัด |  |
| ๒๖ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๒๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๑๐,๗๒๐ | สำนักปลัด |  |
| ๒๗ | วัสดุงานบ้านงานครัว | ๓๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๑๓,๙๒๖ | สำนักปลัด |  |
| ๒๘ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ๑๐๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๒,๘๙๐ | สำนักปลัด |  |
| ๒๙ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๓๐๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๑๗๗,๑๑๗.๗๐ | สำนักปลัด |  |
| ๓๐ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | - | - | √ | - |  | สำนักปลัด |  |
| ๓๑ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๒๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๔,๓๐๐ | สำนักปลัด |  |
| ๓๒ | ค่าไฟฟ้า | ๑๘๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๖๗,๓๓๕.๗๑ | สำนักปลัด |  |
| ๓๓ | ค่าบริการโทรศัพท์ | ๑๒,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๕๓๖.๙๓ | สำนักปลัด |  |
| ๓๔ | ค่าบริการไปรษณีย์ | ๑๒,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๖,๓๕๗ | สำนักปลัด |  |
| ๓๕ | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | ๓๖,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๒๒,๖๕๐.๐๑ | สำนักปลัด |  |
| ๓๖ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๕๐ ซีซี | ๘๔,๓๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๓๗ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๓๘ | การบริการประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๙,๒๐๐ | สำนักปลัด |  |
| ๓๙ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยายนพาหนะและขนส่งวินซ์ไฟฟ้าติดตั้งในรถหกล้อกระเช้าซ่อมไฟฟ้า | ๗๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๔๐ | เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | ๑,๐๕๔,๕๖๐ | √ | - | - | - | ๑๗๔,๘๔๐ | กองคลัง |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๔๑ | เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๔๒ | เงินประจำตำแหน่ง | ๔๒,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๔๓ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ๖๔๒,๘๔๐ | √ | - | - | - | ๓๕๔,๕๔๐ | กองคลัง |  |
| ๔๔ | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | ๕๗,๔๒๐ | √ | - | - | - | ๓๖,๐๐๐ | กองคลัง |  |
| ๔๕ | เงินเบี้ยกันดาร | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๔๖ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๔๗ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๔๘ | ค่าเช่าบ้าน | ๒๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๔๙ | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | ๒๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๕๐ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๕๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๑๘,๒๐๐ | กองคลัง |  |
| ๕๑ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาราจักร | ๑๐๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๔๘,๐๐๔ | กองคลัง |  |
| ๕๒ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ๑๐๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๑๑,๙๕๐ | กองคลัง |  |
| ๕๓ | วัสดุสำนักงาน | ๕๐,๐๐๐ | √ | - | - | - | ๓๓,๐๓๓ | กองคลัง |  |
| ๕๔ | วัสดุงานบ้านงานครัว | ๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๕๕ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ๕๐,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๕๖ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| ๕๗ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๕๐,๐๐๐ | √ |  |  |  | ๒๙,๘๘๐ | กองคลัง |  |
| ๕๘ | จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด / ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน | ๑,๐๙๒,๐๐๐ | - | - | √ | - | - | กองคลัง |  |
| **รวม ๕๘ โครงการ** | | **๑๔,๓๑๑,๙๘๐** | - | - | - | - | **๔,๑๑๘,๔๗๑** |  |  |

**๗.๔ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | ๙๑๒,๒๔๐ | **√** | - | - | - | ๑๕๑,๙๘๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๒ | เงินประจำตำแหน่ง | ๔๒,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๓ | เงินวิทยฐานะ | ๔๒,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๒๑,๐๐๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๔ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ๑,๓๗๑,๓๒๐ | **√** | - | - | - | ๖๒๘,๐๒๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๕ | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | ๑๑๔,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๔๒,๐๐๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๖ | เงินเบี้ยกันดาร | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๗ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๑๕๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๗๐,๗๕๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๘ | เดินทางไปราชการในและนอกราชอาราจักร | ๕๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๒๓,๕๘๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๙ | วัสดุสำนักงาน | ๒๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๑๐,๖๙๕ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๐ | วัสดุกีฬา | ๕๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๑ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๒๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๒,๒๖๐ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๒ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | ๒๒,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๓ | วัสดุสำนักงาน | ๓๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๒๓,๑๑๔ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๔ | วัสดุงานบ้านงานครัว | ๕,๒๙๖,๒๖๔ | **√** | - | - | - | ๑,๖๙๘,๑๙๙.๐๒ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๕ | วัสดุการศึกษา | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๖ | ค่าไฟฟ้า | ๓๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| ๑๗ | จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV | ๑๙,๙๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |
| **รวม ๑๗ โครงการ** | | **๘,๔๘๙,๗๒๔** | - | - | - | - | **๒,๖๗๑,๕๙๘** |  |  |

**๗.๕ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | ๖๙๗,๘๐๐ | **√** | - | - | - | ๑๒๒,๑๖๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๒ | เงินประจำตำแหน่ง | ๔๒,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๓ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ๕๒๘,๓๖๐ | **√** | - | - | - | ๒๖๔,๗๘๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๔ | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | ๓๖,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๑๘,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๕ | เงินเบี้ยกันดาร | ๔๘,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๖ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประดยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๒๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๔๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๗ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๑๖๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๒๑๙,๘๒๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๘ | ควบคุมโรคไข้มาเลเรียในพื้นที่ระบาด | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๙ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | ๒๗,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๖๙,๔๘๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๑๐ | วัสดุสำนักงาน | ๒๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๔,๘๐๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๑๑ | วัสดุงานบ้านงานครัว | ๑๐๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๙๓,๓๐๔ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๑๒ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๓,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| ๑๓ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๒๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๓๕,๔๕๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |
| **รวม ๑๓ โครงการ** | | **๑,๙๕๒,๑๖๐** | - | - | - | - | **๘๖๗,๗๙๔** |  |  |

**๗.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | ๗๔๘,๙๒๐ | **√** | - | - | - | ๑๙๔,๗๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๒ | เงินประจำตำแหน่ง | ๔๒,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๓๔ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ๒๕๑,๕๒๐ | **√** | - | - | - | ๗๑,๑๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๕ | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | ๒๗,๙๐๐ | **√** | - | - | - | ๘,๖๑๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๖ | เงินเบี้ยกันดาร | ๔๘,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๗ | ค่าเช่าบ้าน | ๕๔,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๒๗,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๘ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๙ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | ๒๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๑๕,๙๙๖ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๑๐ | วัสดุสำนักงาน | ๒๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๓,๖๐๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๑๑ | วัสดุก่อสร้าง | ๑๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๑๒ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๓,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองสวัสดิการสังคม |  |
| ๑๓ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๒๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๓๕,๒๖๐ | กองสวัสดิการสังคม |  |
| **รวม ๑๓ โครงการ** | | **๑,๒๕๕,๓๔๐** | - |  | - | - | **๓๕๖,๒๖๖** |  |  |

**๗.๗ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | ๕๙๖,๒๖๐ | **√** | - | - | - | ๒๑๗,๖๘๐ | กองช่าง |  |
| ๒ | เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | ๑๘,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| ๓ | เงินประจำตำแหน่ง | ๔๒,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๒๑,๐๐๐ | กองช่าง |  |
| ๔ | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | ๗๕๖,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๔๓๔,๔๐๐ | กองช่าง |  |
| ๕ | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | ๗๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๕๔,๐๐๐ | กองช่าง |  |
| ๖ | เงินเบี้ยกันดาร | ๔๘,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| ๗ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๓๐๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๒๔,๐๐๐ | กองช่าง |  |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | ๕๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๑๑,๐๒๐ | กองช่าง |  |
| ๙ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ๓๐๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๓๑,๖๔๗.๔๒ | กองช่าง |  |
| ๑๐ | วัสดุสำนักงาน | ๑๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๖,๐๐๐ | กองช่าง |  |
| ๑๑ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๓๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๒๖,๖๔๐ | กองช่าง |  |
| ๑๒ | วัสดุก่อสร้าง | ๑๐๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๕๘,๒๗๐ | กองช่าง |  |
| ๑๓ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ๘๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| ๑๔ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| ๑๕ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ดับความละเอียดจอภาพ ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว ราคามารตรฐานเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๙๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| ๑๖ | ครุภัณฑ์สำรวจ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| **รวม ๑๖ โครงการ** | | **๒,๔๖๙,๑๖๐** |  | - | - | - | **๘๘๔,๖๕๗** |  |  |

**๗.๘ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| ๑ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| ๒ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| ๓ | วัสดุก่อสร้าง | ๓๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๑๖,๖๓๕ | กองช่าง |  |
| ๔ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๖๐,๐๐๐ | **√** | - | - | - | ๓๐,๗๗๐ | กองช่าง |  |
| ๕ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| ๖ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลจำนวน ๑ เครื่อง | ๖๓,๔๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| ๗ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง | ๑๒๓,๖๐๐ | - | - | **√** | - | - | กองช่าง |  |
| **รวม ๗ โครงการ** | | **๔๗๗,๐๐๐** |  | - | - | - | **๔๗,๔๐๕** |  |  |